OnlineRepetitor — дорожная карта разработки

Единый план развития проекта с отметкой выполненного и будущих этапов

Общий прогресс дорожной карты: ≈90% · v131 — видеозвонки устойчивее к кратковременным обрывам сети

ГОТОВО    В РАБОТЕ    ЗАПЛАНИРОВАНО    ПОЗЖЕ

| № | Направление | Что делаем | Статус | Прогресс | Этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный экран и организация досок | Фильтры «Все / Мои / Общие со мной», сортировка, поиск, пустые состояния. | ГОТОВО | 100% | v25 |
| 2 | Присутствие на доске | Показывать, кто сейчас находится на доске: имя, роль, число пользователей онлайн. | ГОТОВО | 100% | v26 |
| 3 | Живые курсоры | Курсоры других участников в реальном времени, подпись имени рядом с курсором. | ГОТОВО | 100% | v27 |
| 4 | Управление экраном ученика | Готовы «Переместить ко мне», «Собрать всех», добровольное следование и режим «Вести всех». | ГОТОВО | 100% | v28–v31 |
| 5 | Совместное редактирование | Совместное редактирование, живые выделения, защита параллельной работы и серверная история действий доведены до завершённого рабочего цикла. | ГОТОВО | 100% | v32–v34 + v87–v89 |
| 6 | Комментарии и упоминания | Серверные ветки обсуждений, ответы, @упоминания, решённые ветки, уведомления, прямой переход к обсуждению и Realtime-синхронизация. | ГОТОВО | 100% | v85–v87 + v90 |
| 7 | История изменений | До 100 серверных версий, авторы, сводка добавленных/изменённых/удалённых объектов, подробная история совместной работы и безопасное восстановление. | ГОТОВО | 100% | v68 + v88–v89 |
| 8 | Ученики | Карточки учеников, доски, занятия, заметки, теги, материалы, задания, персональная аналитика, расписание и быстрые переходы по рабочему циклу. | ГОТОВО | 100% | v35–v48 + v91 |
| 9 | Роли ученика и преподавателя | Роли преподавателя и ученика с административным допуском. v82 вводит заявки и одобрение администратора, v83 разделяет рабочие кабинеты, v84 завершает серверные ограничения заданий, расписания, карточек учеников и истории занятий. | ГОТОВО | 100% | v81–v84 |
| 10 | Заметки об ученике | Заметки, теги, история занятий, итоги и домашние задания сохраняются на сервере и разделены по преподавателю. | ГОТОВО | 100% | v35–v37 |
| 11 | Режим урока | Живой урок связан с учеником, доской и расписанием: старт/завершение, таймер, восстановление, итог, домашнее задание и панель управления. | ГОТОВО | 100% | v38–v43 + v92 |
| 12 | Презентация и фреймы | Фреймы с именами, заметками и порядком показа, размеры 16:9/4:3/A4, подгонка под содержимое, создание вокруг выделения, список слайдов, полноэкранная презентация, навигация с клавиатуры, таймер/обратный отсчёт, лазер, прожектор, blackout, интерактивные задания и индикатор прогресса. | ГОТОВО | 100% | v35–v43 + v97 |
| 13 | Инструменты ведения урока | Таймер, лазерная указка, spotlight, управление экраном и режим ведения участников. Далее — более точные блокировки и передача управления. | ГОТОВО | 100% | v39 + v92 |
| 14 | Задания на доске | Интерактивные задания на доске и полный серверный цикл: выдача, сроки и просрочка, поиск/сортировка, сдача, повторная сдача, проверка, результат, материалы и переход к связанной доске. | ГОТОВО | 100% | v40 + v93 |
| 15 | Тесты | Вопросы с 2–8 вариантами, правильный ответ и пояснение, выбор ответа на доске, автоматическая проверка, общий учебный режим, итоговый результат и повторное прохождение. | ГОТОВО | 100% | v94 |
| 16 | Карточки вопрос/ответ | Флеш-карточки с вопросом и ответом, переворот, общий режим повторения, отметки «Знаю / Повторить», прогресс освоения, навигация и сброс прогресса. | ГОТОВО | 100% | v94 |
| 17 | Домашние задания | Полный цикл домашней работы: выдача, дедлайн и просрочка, сдача/повторная сдача, проверка, баллы, обратная связь, материалы и корректные серверные уведомления. | ГОТОВО | 100% | v40 + v48–v50 + v93 |
| 18 | Баллы и прогресс | Баллы, средний результат, просрочки, часы занятий, статусы заданий, фильтры по ученику/периоду, график, сводная таблица и CSV-экспорт. | ГОТОВО | 100% | v41 + v91 |
| 19 | Библиотека материалов | Полноценная серверная библиотека: загрузка и drag-and-drop, папки и их переименование, поиск, сортировка, избранное, массовые операции, встроенный просмотр PDF/изображений/аудио/видео, скачивание, статистика использования и повторная вставка изображений/PDF на доску. | ГОТОВО | 100% | v44–v48 + v95 |
| 20 | Шаблоны | Собственные шаблоны досок с категориями, поиском и созданием новой доски из шаблона. v76 подключает отдельный экран шаблонов к основной маршрутизации и главной навигации, сохраняя быстрые встроенные шаблоны внутри доски. | ГОТОВО | 100% | v46–v47 + v76 |
| 21 | Текстовый редактор | Расширенный текст/стикеры: размер, цвет текста, полужирный, курсив, подчёркивание, выравнивание, маркированные и нумерованные списки, межстрочный интервал; параметры сохраняются и синхронизируются в документе доски. | ГОТОВО | 100% | v52 + v96 |
| 22 | Таблицы | Полный редактор таблиц: заголовки, размеры, выравнивание, полосатые/компактные строки, добавление/удаление строк и столбцов, вставка и копирование TSV для обмена с электронными таблицами. | ГОТОВО | 100% | v53 + v96 |
| 23 | Формулы | Редактор формул с живым предпросмотром, проверкой синтаксиса, размером/цветом, палитрами символов, функций и геометрии, шаблонами, историей, копированием и вставкой записи через буфер обмена. | ГОТОВО | 100% | v54 + v96 |
| 24 | Математические инструменты | Координатная плоскость и графики функций, точки, отрезки/прямые/лучи, углы, окружности, середины и многоугольники, измерения, перетаскивание, привязка, шаг сетки, проекции, автодиапазон и копирование координат точек. | ГОТОВО | 100% | v55–v60 + v96 |
| 25 | Фигуры и выравнивание | Фигуры, поворот на 90°, привязка и направляющие, группировка, слои, выравнивание по краям/центрам, распределение по горизонтали/вертикали и выравнивание ширины, высоты или полного размера нескольких объектов. | ГОТОВО | 100% | v20–v34 + v97 |
| 26 | Видео и аудио | Мультимедиа без расхода Storage: YouTube через внутренний privacy-enhanced плеер с корректным Referer, Vimeo, прямые аудио/видеоссылки через HTML5-плеер и безопасная карточка для невстраиваемых источников. На доске хранится только URL и название. | ГОТОВО | 100% | v75 + YouTube hotfix 3 |
| 27 | Расписание | Недельный календарь, повторяющиеся занятия, запуск Live Lesson и серверное уведомление ученика о новом занятии. | ГОТОВО | 100% | v42–v43 + v49 + v92 |
| 28 | Уведомления | Центр уведомлений, настройки типов, фильтры, серверные события и напоминания. v93 исправляет первую сдачу работы, исключает напоминания для уже сданных заданий и добавляет прямые ссылки на конкретное задание. | ГОТОВО | 100% | v49–v50 + v79 + v86 + v93 |
| 29 | Профиль и настройки | Серверный профиль: отображаемое имя, роль, тема system/light/dark, компактный интерфейс, стартовый масштаб доски, живой предпросмотр, проверка имени, индикатор несохранённых изменений и безопасный сброс настроек. | ГОТОВО | 100% | v51 + v81–v84 + v97 |
| 30 | Мобильная версия | Адаптивная доска для телефона/планшета: компактная верхняя панель, отдельные быстрые инструменты, крупные touch-targets и маркеры трансформации, pinch-to-zoom, touch-панорамирование, safe-area и адаптация модальных окон/редакторов. | ГОТОВО | 100% | v61–v64 + v98 |
| 31 | PWA | Устанавливаемое веб-приложение: manifest, иконки, service worker, offline shell, обновление без застревания на старой версии, offline-индикатор, кнопка установки, standalone safe-area и быстрые действия приложения. | ГОТОВО | 100% | v63 + v98 |
| 32 | Гостевой доступ | Гостевой вход без регистрации через анонимную Supabase-сессию, имя гостя на доске, вход по обычным и защищённым ссылкам, явная индикация временной гостевой сессии и понятный жизненный цикл гостевого доступа. | ГОТОВО | 100% | v65–v67 + v99 |
| 33 | Расширенные ссылки доступа | Ссылки viewer/editor, отзыв, срок, лимит и счётчик входов, парольная защита, гостевой вход и очистка неактивных ссылок. | ГОТОВО | 100% | v23 + v64–v67 |
| 34 | Корзина и безопасность | Корзина досок, восстановление, 30-дневное хранение, серверная очередь автоматической очистки, безопасное окончательное удаление Storage и БД, подтверждение названием, индикация очереди и оставшегося срока хранения. | ГОТОВО | 100% | v69–v71 + v80 + v99 |
| 35 | Экспорт | PNG-экспорт всей доски/выделения/фрейма, каноническая переносимая копия одной доски .orboard v2 с вложениями и полная копия рабочего пространства .orworkspace. | ГОТОВО | 100% | v72–v74 + v99 |
| 36 | Импорт | Импорт PDF и изображений, проверяемый .orboard v2, совместимость со старым bundle/JSON, восстановление доски как новой и полного .orworkspace с переносом вложений и новыми идентификаторами. | ГОТОВО | 100% | v72–v74 + v99 |
| 37 | Публичная презентация | Отдельная viewer-ссылка-презентация, гостевой/парольный вход, автоматический старт показа, чистый интерфейс зрителя, навигация по слайдам, fullscreen и ненавязчивая подсказка управления. | ГОТОВО | 100% | v77–v78 + v99 |
| 38 | Тестирование и обратная связь | Встроенный пошаговый QA-чек-лист, отметки прогресса, серверная отправка ошибок из конкретного теста, журнал отчётов и административные статусы. Далее — прогон на реальных устройствах и закрытие найденных дефектов. | В РАБОТЕ | 80% | v112 + v116 |
| 39 | Чат | Чат только внутри конкретной доски: Supabase/Realtime, выезжающая правая панель, сворачивание, непрочитанные, поиск, редактирование/удаление своих сообщений и отметки прочтения. | ГОТОВО | 100% | v121–v124 + v128 |
| 40 | Видеозвонки | WebRTC-видеозвонок только внутри открытой доски: выбор участника, входящий вызов, камера/микрофон, демонстрация экрана, Supabase Realtime-сигнализация, ICE/TURN, краткоживущие TURN-credentials и диагностика фактического ICE-маршрута. В v136 восстановление соединения стало полноценным: после обрыва одна сторона выполняет ICE restart, создаёт новый offer, вторая принимает его и отправляет новый answer. Также обновлена версия service-worker cache. Остаются реальный coturn и межсетевой тест. | В РАБОТЕ | 94% | v125–v136 |
| 41 | Платежи и тарифы | Оплата занятий/подписки, тарифы и ограничения функций. | ПОЗЖЕ | 0% | Дальний этап |
| 42 | ИИ-функции | Генерация заданий, карточек, помощь с материалами, распознавание формул и другие учебные функции. | ПОЗЖЕ | 0% | Дальний этап |

Текущий ближайший маршрут: завершить TURN для видеозвонков → прогон QA на реальных устройствах → платежи/тарифы → AI.

Правило ведения документа: дорожная карта обновляется после каждого патча вместе с общим прогрессом, статусами и ближайшим маршрутом.

v100 · Визуальный редизайн: верхняя панель разгружена, вторичные действия собраны в компактное меню, панель инструментов и всплывающие окна получили единую более лёгкую визуальную систему.

v101 · UX доски: исправлена визуальная иерархия после v100, введена единая типографика, основная панель инструментов получила подписи и режим «Ещё инструменты», а пустая доска — понятный стартовый экран с быстрыми действиями.

v102 · Панель инструментов: панель ограничена высотой рабочего окна и прокручивается внутри; «Выбрать» и «Двигать» вынесены в отдельный постоянный блок и не исчезают при прокрутке списка.

v103 · Панель инструментов возвращена к компактной плавающей колонке. «Выбрать» и «Двигать» закреплены сверху, основные инструменты показаны иконками, дополнительные раскрываются отдельно. Панель больше не занимает широкую полосу рабочего пространства.

v104 · Исправлена первопричина выхода панели за верхнюю границу: старое transform: translateY(-50%) продолжало сдвигать панель вверх после редизайна. На desktop трансформация сброшена; панель позиционируется относительно рабочей области с безопасным отступом.

v105 · Типографика и телефон: увеличены мелкие подписи верхней панели, меню, подсказок, окон и элементов управления. Установленная PWA закреплена в альбомной ориентации; мобильная доска получила отдельную landscape-компоновку, а в портретном браузерном режиме показывается просьба повернуть телефон.

v106 · UX-полировка: убран блокирующий экран с просьбой повернуть телефон; PWA остаётся ориентирована на landscape, но браузерная версия работает в любой ориентации. Главное мобильное меню стало компактнее, навигация — горизонтальной, карточки и фильтры адаптивными. Выпадающие списки получили спокойный серый фон и мягкие состояния. Для интерфейсного текста добавлены переносы и увеличены безопасные области, чтобы подписи не обрезались.

v107 · Верхняя панель: убран отдельный логотип «B», кнопка «Доски» расширена и стала самостоятельной точкой возврата. Статусы сохранения и сети получили собственное пространство и больше не должны обрезаться. На мобильных устройствах при открытии доски приложение запрашивает landscape orientation; в установленной PWA блокировка выполняется сразу, в браузере повторяется после первого касания, когда API требует пользовательский жест.

v108 · Настройки: экран профиля больше не показывает навигационные вкладки главной страницы. Выход из аккаунта перенесён из главного меню в раздел «Приложение» настроек. Там же появилась кнопка установки PWA, когда браузер предоставляет системный install prompt. Мобильные настройки уплотнены; в landscape карточки раскладываются в две колонки.

v109 · Главное меню на телефоне: длинная полоса разделов заменена компактной раскрывающейся кнопкой «Разделы». Внутри — сетка переходов по кабинету и настройкам. Мобильная шапка упрощена, логотип OR скрыт, настройки представлены одной иконкой. Поиск, фильтры, действия и карточки досок уплотнены; landscape-режим использует более плотную трёхколоночную сетку.

v110 · Мобильный режим: удалён автоматический переход обычной вкладки Chrome в Fullscreen, который на Android создавал системное уведомление OnlineRepetitor с предложением скопировать URL/открыть страницу в Chrome. Landscape-lock теперь запрашивается только в установленной PWA; manifest сохраняет orientation=landscape. Обычная вкладка браузера больше не переводится приложением в app-like fullscreen.

v111 · Комплексный mobile/tablet UX: введены отдельные адаптивные режимы для телефона, компактного и большого планшета. На доске переработаны верхняя панель, нижний док быстрых инструментов, раскрываемая полная палитра, масштаб, настройки пера/ластика/связей/фигур, touch-маркеры выделения, всплывающие окна и safe-area. На планшетах сохранена вертикальная панель инструментов, но увеличены touch-targets и освобождена рабочая область. Кабинетные экраны, материалы, расписание, уведомления, профиль и карточные сетки получили согласованные мобильные и планшетные раскладки.

v112 · В приложение добавлен отдельный раздел «🧪 Инструкция тестировщика». Он содержит полный пошаговый QA-прогон: авторизация и роли, кабинет и жизненный цикл досок, все инструменты доски с обозначениями и горячими клавишами, редактирование объектов, совместная работа, Live Lesson и презентация, ученики/задания/прогресс, расписание, материалы и шаблоны, уведомления, профиль, PWA, offline/reconnect, телефон, планшет и viewer-доступ. Для каждого теста указаны шаги и ожидаемый результат; есть поиск, фильтр по ролям, режим «только непроверенные», раскрытие разделов и локально сохраняемый прогресс.

v113 · Доступ к доске: кнопки «Поделиться» заменены на «Пригласить». Создание ссылок переработано визуально: отдельные карточки прав «Редактирование» и «Только просмотр», понятные описания, аккуратный блок готовой ссылки и копирования, стилизованные активные приглашения, приглашение по email и список участников. Интерфейс адаптирован для телефона и тёмной темы.

v114 · Доступность и скорость: эксперимент с ленивой загрузкой App, отдельным React vendor-chunk и агрессивной стратегией Service Worker. Реальное тестирование без VPN показало ухудшение времени загрузки, поэтому эти изменения не считаются удачным решением и откатываются в v115.

v115 · Стабилизация загрузки: удалены дополнительные стартовые сетевые запросы v114, возвращена единая загрузка App и проверенная network-first стратегия для JavaScript/CSS. Убран 3,5-секундный таймаут навигации и HTML-загрузчик. Cache namespace обновлён до v115, чтобы после активации удалить кэш v114. Следующий этап оптимизации будет опираться на измерения реальной задержки, а не на увеличение числа стартовых запросов.

v116 · QA и стабилизация: инструкция тестировщика получила серверную отправку багов прямо из каждого теста. Сохраняются проверка, серьёзность, фактический и ожидаемый результат, браузер и размер экрана. Пользователь видит свои отчёты, администратор — общий журнал и может переводить ошибки по статусам «Открыт / В работе / Исправлен / Закрыт».

v117 · 25.09.2026 — исправлена интерактивность стартовой карточки «Пустая доска»: кнопки быстрых действий снова принимают клики.

v118 · Производительность интерфейса: выполнен безопасный этап оптимизации рендеринга без изменения логики приложения. Снижена стоимость компоновки объектов доски, тяжёлые blur/тени и переходы отключаются при панорамировании, а мобильный/touch-интерфейс использует облегчённые эффекты. Следующий этап — профилирование больших досок и оптимизация частых pointer/realtime-обновлений по результатам замеров.

v119 · Надёжность синхронизации: кратковременный сетевой сбой больше не оставляет доску в состоянии «сервер временно недоступен». Локальная копия сохраняется сразу, серверное сохранение автоматически повторяется с увеличивающейся задержкой, а после успешной отправки статус возвращается к «Сохранено на сервере». Повторная попытка всегда отправляет актуальный снимок доски и прекращается при закрытии экрана.

v120 · Исправление серверного сохранения новой доски: устранена ошибка в SQL-функции save_board_document, где PL/pgSQL FOUND проверялся после чтения профиля пользователя и мог ошибочно считать несуществующий board_documents уже найденным. Состояние наличия документа теперь фиксируется сразу после SELECT board_documents; первая серверная версия новой доски корректно создаётся, после чего обычная синхронизация продолжает работу.

v121 · Дальний этап 38: начат полноценный чат внутри доски на серверной базе обсуждений: realtime, ответы, @упоминания, счётчик новых сообщений и адаптивное окно. Добавлен индекс для быстрых хронологических чтений.

v122–v124: чат доведён до полноценной серверной переписки с realtime, непрочитанными, поиском, редактированием/удалением и отметками прочтения. v125: начат WebRTC-видеозвонок. v126: звонки убраны из личной переписки и перенесены только в открытую доску; звонить можно участнику, который сейчас присутствует на ней, а сигнализация теперь привязана к board_id. Далее — TURN.

v127 · Звонки внутри доски получили сворачиваемое окно и улучшенную работу поверх рабочего пространства.

v128 · Чат окончательно перенесён внутрь конкретной доски: отдельный глобальный экран сообщений убран, справа открывается сворачиваемая панель, Realtime остаётся активным, а кнопка показывает счётчик новых сообщений.

v129 · WebRTC подготовлен к TURN: ICE-серверы вынесены в конфигурацию, поддержаны STUN/TURN/TURNS и несколько URL, добавлен ICE candidate pool и понятная диагностика отсутствия TURN.

v130 · Клиент подготовлен к безопасной выдаче временных TURN-credentials через Supabase Edge Function turn-credentials. Credentials кэшируются до истечения срока, а при недоступности endpoint сохраняется fallback на статическую TURN-конфигурацию или STUN. Следующий шаг — серверная функция и реальный TURN.

v131 · Надёжность видеозвонков: кратковременное состояние WebRTC disconnected больше не завершает звонок мгновенно. Добавлена трёхсекундная пауза и ICE restart для попытки восстановить соединение; таймер восстановления очищается при успешном подключении и завершении звонка. Далее — реальный TURN и межсетевые тесты.

v132 · TURN-инфраструктура: подготовлена Supabase Edge Function turn-credentials. Она проверяет авторизованную Supabase-сессию и выдаёт краткоживущие TURN-credentials; общий TURN-секрет остаётся только на серверной стороне. Клиент v130 уже умеет получать и кэшировать такие credentials. Функция включена в патч для развёртывания; следующим шагом остаётся настройка реального coturn и межсетевой тест.

v133 · Диагностика WebRTC/TURN: окно звонка теперь показывает, получил ли клиент TURN-конфигурацию или работает только с прямым ICE-соединением. Статус не раскрывает адреса и credentials. Это подготовка к реальному межсетевому тесту после развёртывания coturn. Общий прогресс проекта: ≈91%.

v134 · Фактическая диагностика маршрута звонка: после установки WebRTC-соединения приложение проверяет selected ICE candidate pair через RTCPeerConnection.getStats() и показывает «Напрямую» либо «Через TURN». Это отличает наличие TURN в конфигурации от его реального использования. TypeScript-проверка tsc -b пройдена. Общий прогресс проекта: ≈92%.

v135 · Интерфейс звонка: текстовая кнопка заменена на аккуратную SVG-иконку видеокамеры. Кнопка получила фиксированный размер, отдельные состояния наведения, нажатия и активного звонка, а также защиту от сжатия и обрезания в верхней панели. TypeScript-проверка tsc -b пройдена. Общий прогресс проекта: ≈92%.

v136 · Надёжность звонков: исправлен ICE restart. Теперь при кратком сетевом обрыве выполняется не только restartIce(), но и полноценная повторная WebRTC-сигнализация offer/answer. Чтобы обе стороны не начинали восстановление одновременно, инициатор выбирается детерминированно. Service Worker cache поднят с устаревшей v122 до v136, чтобы старый shell не задерживался после обновления. TypeScript-проверка tsc -b пройдена. Общий прогресс проекта: ≈93%.